|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

La planificación original contempla actividades desde agosto hasta diciembre, pero el proyecto dispone de solo 18 semanas. Por eso, no es posible cumplir todas las fechas tal como están escritas: hay que ajustar el calendario y priorizar los entregables principales. Hasta ahora, hemos avanzado en el análisis, el diseño y el desarrollo de los módulos principales, aunque algunas tareas pueden tomar más tiempo del previsto. Han facilitado el trabajo la organización del equipo, la distribución de tareas y el uso de tecnologías conocidas. Lo han dificultado la cantidad de funcionalidades, la integración entre frontend y backend y el tiempo necesario para probar y corregir errores.

2.

Para enfrentar estas dificultades, proponemos revisar semanalmente el avance, priorizar las funciones indispensables y dividir las tareas grandes en actividades más pequeñas. También dejaremos tiempo para integrar y probar los módulos, y avisaremos al equipo cuando aparezcan bloqueos para resolverlos a tiempo. Dado el límite de 18 semanas, será necesario reordenar las fechas de la carta Gantt y evitar agregar funcionalidades que no sean prioritarias.

3. Hasta el momento:

Evaluamos nuestro trabajo de manera positiva: hemos mantenido el proyecto en marcha y contamos con una planificación y una estructura técnica para desarrollarlo. Destacamos el compromiso del equipo y los avances en los módulos principales. Para mejorar, necesitamos registrar con mayor claridad el progreso, anticipar las dependencias entre tareas y reservar tiempo suficiente para pruebas, documentación y correcciones.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

Nos queda la inquietud de si el alcance actual es realista para las 18 semanas y qué funcionalidades deberían priorizarse si el tiempo no alcanza. Nos gustaría preguntar al docente o a nuestros pares: ¿Qué módulos consideran imprescindibles para la entrega final y cuáles podríamos dejar como mejoras futuras?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

Como la carta Gantt asigna prácticamente todas las tareas al equipo completo, conviene definir responsables específicos por actividad y acordar quién se encargará de cada integración. Podríamos distribuir el trabajo entre frontend, backend y base de datos, además de asignar responsables para las pruebas y la documentación. También sería útil incorporar una actividad de seguimiento semanal y ajustar las fechas a las 18 semanas disponibles.

6. APT grupal

Evaluamos el trabajo en grupo como positivo porque hemos podido colaborar y avanzar hacia un objetivo común. Destacamos la disposición para compartir ideas y apoyarnos en las tareas. Podemos mejorar la comunicación sobre los avances y dificultades, aclarar las responsabilidades individuales y revisar juntos las fechas y prioridades para que el trabajo no se concentre al final.